ИНФОРМАЦИЯ

о целях и достигнутых результатах национального проекта «Жилье и городская среда», осуществляемого на территории Магаданской области с целью исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204

| Цели реализации | План реализации | Достигнутые результаты |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Национальный проект «Жилье и городская среда» |  |  |
| 1. Региональный проект «Жилье» |  |  |
| Ввод жилья в Магаданской области | В рамках регионального проекта «Жилье» всего в период с 2019 по 2024 годы предполагается ввести общей площади многоквартирных жилых домов - 51,46 кв. м. Объем запланированного финансирования составил: 6 970,5 млн. рублей, из них - средства федерального бюджета - 6 800,4 млн. рублей; - средства областного бюджета - 170,1 млн. рублей Для реализации данного направления предполагается заключение соглашений с Минстроем России с целю софинансирования из федерального бюджета мероприятий по сейсмоусилению многоквартирных жилых домов и стимулированию программ развития жилищного строительства | В информационной системе «Электронный бюджет» заключено от 01.02.2019 г. № 069-2019-F10062-1 Соглашение о взаимодействии Сторон при реализации регионального проекта «Жилье (Магаданская область)» и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий, предполагаемых к реализации в Субъекте. |
| 2. Формирование комфортной городской среды |  |  |
| Кардинальное повышение комфортности городской среды, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза. Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов. | В рамках реализации регионального проекта Магаданской области «Формирование комфортной городской среды» планируется повышение среднего значения индекса качества городской среды на 30 % за счет реализации проектов комплексного благоустройства дворовых и общественных территорий Муниципальных образований. В соответствии с указанным индексом планируется увеличить долю городов с благоприятной городской средой до 60 %. Вместе с тем, планируется увеличить долю граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет до 30 %. Для достижения указанных показателей, на реализацию регионального проекта Магаданской области «Формирование комфортной городской среды» предусмотрены финансовые средства в объеме 276,34 млн. рублей, в том числе 268,38 млн. рублей из средств федерального бюджета и 7,96 млн. рублей из средств областного бюджета. Указанных средств недостаточно для кардинального повышения уровня благоустроенности населенных пунктов Магаданской области, в связи с чем, для возможности увеличения финансирования Правительством Магаданской области проводится постоянная работа с Федеральным центром. Общая потребность в рамках регионального проекта составляет 5 848,0 млн. рублей в период с 2019 по 2024 год. На мероприятие по реализации проекта «Парк «Маяк» по ул. Приморской в г. Магадане», победившего во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания городской среды 2018 года, предусмотрена дотация из средств федерального бюджета в размере 100,0 млн. рублей. | В настоящее время между Правительством Магаданской области и Минстроем России заключено соглашение о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Магаданской области, а также соглашение о представлении субсидии из федерального бюджета бюджету Магаданской области на поддержку государственных программ формирования комфортной городской среды на 2019 год. В рамках реализации проекта «Парк «Маяк» по ул. Приморской в г. Магадане» между Правительством Магаданской области и Минфином России заключено соглашение о предоставлении дотации из федерального бюджета бюджету Магаданской области для реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Вместе с тем, разработана проектно-сметная документация на создание указанного объекта, а также проведена государственная экспертиза указанной документации. |
| 3. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда |  |  |
| При условии согласованного финансирования регионального проекта в размере 510,17 млн. рублей, из которых: – 499, 97 млн. рублей – средства федерального бюджета – 10,2 млн. рублей – средства областного бюджета: Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к 31.12.2024 не менее 8,66 тыс. кв.м аварийного жилищного фонда, не менее 480 человек. В связи с тем, что инвентаризация жилищного фонда на территории Магаданской области не проводилась 20 лет, основной проблемой ликвидации аварийного жилья послужит то, что аварийный жилищный фонд области в своем большинстве признавался аварийным в 2018 году, однако по условиям 185 – ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в программу по переселению граждан из аварийного жилья должны отнести лишь те дома, которые признаны в установленном порядке аварийными до 01 января 2017 года. Для решения проблемы Правительством Магаданской области в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее - Минстрой России) направлены заявки на финансирование по направлению федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на период 2019-2024 годы, с общим объемом финансирования 27 788,7 млн. рублей (согласованные с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока), из которых: – 25 639,3 млн. рублей – средства федерального бюджета – 2 149 ,4 млн. рублей – средства областного бюджета. Вместе с тем, Минстроем России данные предложения отклонены и согласованы объемы финансирования При условии заявленного финансирования регионального проекта: Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к 31.12.2024 не менее 340 тыс. кв.м аварийного жилищного фонда, не менее 7,0 тыс. человек | - Разработка, согласование и утверждение региональной программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 годы; - Подготовка и подача заявки в Государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию ЖКХ на предоставление финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда; - Заключение соглашения с Государственной корпорацией – Фонд содействия реформированию ЖКХ; - Получение финансовой поддержки; | С целью исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 (далее – Указ), а также повышения уровня жизни граждан и создания комфортных условий для их проживания в Магаданской области, министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области подготовлен и утвержден паспорт регионального проекта по направлению «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», предусматривающий цели, задачи, результаты и достижения в части повышения уровня жизни граждан и создания комфортных условий для их проживания. В информационной системе «Электронный бюджет» 31.01.2019 г подписано соглашение (№ 069-2019-F30053-1) о взаимодействии при реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Магаданская область)» на территории Магаданской области по показателям предложенным Минстроем Российской Федерации, где изменение значения целевых показателей не подлежали корректировке, которую необходимо было применить с учетом реальных заявленных потребностей Магаданской области. Дальнейшим этапом для реализации национального проекта запланирована разработка и утверждение до 01 апреля 2019 года региональной программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на 2019-2024 годы. После утверждения региональной программы с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства будет заключено соглашение о финансировании данного национального проекта. Учитывая вышеизложенное Правительством Магаданской области были направлены письма в адрес Минстроя России на Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации В.В. Якушева (письмо от 01.02.2019 № 533/001/025) и заместителю Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации М.Б. Егорову (письмо от 01.02.2019 № 551/001/025), осуществляющего функции руководителя федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» о необходимости корректировки предложенных значений показателей. На текущий момент ответ в адрес Правительства Магаданской области Минстроем России не представлен. |